**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСТИНО-БЫСТРЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28 января 2022г. № 5/1

«Об утверждении плана

мероприятий по благоустройству

кладбищ территории Костино-Быстрянского

сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Костино-Быстрянского сельского поселения, Правилами благоустройства территории Костино-Быстрянского сельского поселения:

Постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству кладбищ территории Костино-Быстрянского сельского поселения (приложение 1).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Костино-Быстрянского

сельского поселения А.В. Тареев

Приложение №1

к распоряжению от 28.01.2022 № 5/1

Администрации Костино-Быстрянского

сельского поселения

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству кладбищ территории**

**Костино-Быстрянского сельского поселения на 2022год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1. | Уборка мест захоронений участников Великой Отечественной войны | с 25.04.2022-30.04.2022гг. | Глава Администрации,  Ведущий специалист по благоустройству |
| 2. | Уборка территории прилегающей к кладбищу от мусора:  - х. Костино-Быстрянский, ул. Котельникова , 5а;  - х. Костино-Быстрянский,  ул. Интернациональная, 2а;  - х. Новопроциков, ул. Кленовая, 3а;  - х. Новопроциков, ул. Речная, 2а;  - х. Русско-Власовский,46а;  - на территории ЗАО Капитал 200м на юг от д.8 ул. Степная х. Трофименков;  -х. Рязанкин, ул. Луговая, 23а;  - х. Скачки-Малюгин,62а. | с 01.04.2022-20.04.2022гг.    01.04.2022-  06.04.2022гг.      07.04.2022-  08.04.2022гг.  11.04.2022-  12.04.2022гг.    13.04.2022-  14.04.2022гг.  15.04.2022-  18.04.2022гг.  19.04.2022-  20.04.2022гг. | Глава Администрации,  Ведущий специалист по благоустройству |
| 3. | Обкос территории прилегающей к кладбищу:  - х. Костино-Быстрянский, ул. Котельникова , 5а;  - х. Костино-Быстрянский,  ул. Интернациональная, 2а;  - х. Новопроциков, ул. Кленовая, 3а;  - х. Новопроциков, ул. Речная, 2а;  - х. Русско-Власовский,46а;  - на территории ЗАО Капитал 200м на юг от д.8 ул. Степная х. Трофименков;  -х. Рязанкин, ул. Луговая, 23а;  - х. Скачки-Малюгин,62а. | с 20.05.2022-  31.05.2022гг.  с 22.08.2022-  31.08.2022гг.  20.05.2022-  23.05.2022гг;  22.08.2022-  23.08.2022гг.  24.04.2022-  25.05.2022гг.;  24.08.2022-  25.08.2022гг;  26.05.2022г.;  26.08.2022г.  27.04.2022г.;  29.08.2022г.    30.05.2022г.;  30.08.2022г.  31.05.2022г.;  31.08.2022г. | Глава Администрации,  Ведущий специалист по благоустройству |