**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **КОСТИНО-БЫСТРЯНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА**

 **РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28 января 2022г. № 5/1

«Об утверждении плана

мероприятий по благоустройству

кладбищ территории Костино-Быстрянского

сельского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Костино-Быстрянского сельского поселения, Правилами благоустройства территории Костино-Быстрянского сельского поселения:

Постановляю:

 1. Утвердить план мероприятий по благоустройству кладбищ территории Костино-Быстрянского сельского поселения (приложение 1).

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Костино-Быстрянского

сельского поселения А.В. Тареев

Приложение №1

к распоряжению от 28.01.2022 № 5/1

 Администрации Костино-Быстрянского

сельского поселения

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству кладбищ территории**

**Костино-Быстрянского сельского поселения на 2022год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные**  |
| 1. | Уборка мест захоронений участников Великой Отечественной войны | с 25.04.2022-30.04.2022гг. | Глава Администрации,Ведущий специалист по благоустройству |
| 2. | Уборка территории прилегающей к кладбищу от мусора:- х. Костино-Быстрянский, ул. Котельникова , 5а;- х. Костино-Быстрянский, ул. Интернациональная, 2а; - х. Новопроциков, ул. Кленовая, 3а;- х. Новопроциков, ул. Речная, 2а; - х. Русско-Власовский,46а; - на территории ЗАО Капитал 200м на юг от д.8 ул. Степная х. Трофименков;-х. Рязанкин, ул. Луговая, 23а;- х. Скачки-Малюгин,62а. | с 01.04.2022-20.04.2022гг.  01.04.2022- 06.04.2022гг.   07.04.2022- 08.04.2022гг. 11.04.2022-12.04.2022гг.  13.04.2022-14.04.2022гг. 15.04.2022- 18.04.2022гг. 19.04.2022-  20.04.2022гг. | Глава Администрации,Ведущий специалист по благоустройству |
| 3. | Обкос территории прилегающей к кладбищу:- х. Костино-Быстрянский, ул. Котельникова , 5а;- х. Костино-Быстрянский, ул. Интернациональная, 2а; - х. Новопроциков, ул. Кленовая, 3а;- х. Новопроциков, ул. Речная, 2а; - х. Русско-Власовский,46а; - на территории ЗАО Капитал 200м на юг от д.8 ул. Степная х. Трофименков;-х. Рязанкин, ул. Луговая, 23а;- х. Скачки-Малюгин,62а. |  с 20.05.2022-  31.05.2022гг. с 22.08.2022- 31.08.2022гг. 20.05.2022-  23.05.2022гг; 22.08.2022- 23.08.2022гг. 24.04.2022- 25.05.2022гг.; 24.08.2022-  25.08.2022гг; 26.05.2022г.; 26.08.2022г. 27.04.2022г.; 29.08.2022г.  30.05.2022г.; 30.08.2022г.31.05.2022г.; 31.08.2022г. | Глава Администрации,Ведущий специалист по благоустройству |