Российская Федерация Ростовская область Морозовский район Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения Распоряжение 20 апреля 2015 года х. Костино-Быстрянский № 25/1 О плане мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, , постановлением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения от 03.04.2015г. № 28 «О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Костино-Быстрянского сельского поселения»: 1. Утвердить план мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) согласно приложению. 2. Сектору экономики и финансов Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения довести данное распоряжение до распорядителей средств бюджета муниципального образования. 3. Распоряжение подлежит размещению в сети Интернет на сайте Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения. 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. Глава Костино-Быстрянского сельского поселения С.Н.Хлебников

Приложение

к распоряжению

от 20.04.2015№25/1

План мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести анализ соответствия действующих ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) реестровым записям базовых (отраслевых) перечней государственных услуг (работ), сформированных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности | Сектор экономики и финансов Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения совместно с распорядителями средств бюджета муниципального образования (муниципальные учреждения) | До 01.06.2015 |
| 2. | Провести сопоставительный анализ детализации услуг (работ) по формам и условиям их оказания, категориям потребителей, иным параметрам в базовых (отраслевых) перечнях и в действующих ведомственных перечнях муниципальных услуг (работ), а также определить соответствующие единицы объемов услуг, которые будут применяться при формировании муниципальных заданий | Сектор экономики и финансов Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения совместно с распорядителями средств бюджета муниципального образования (муниципальные учреждения) | До 01.06.2015 |
| 3. | Проработать вопрос с отраслевым департаментом в части возможности изменения (дополнения) базового (отраслевого) перечня. Провести анализ показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), и дополнить, при необходимости, формируемые ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) | Сектор экономики и финансов Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения совместно с распорядителями средств бюджета муниципального образования (муниципальные учреждения) | До 01.06.2015 |
| 4. | Сформировать заявки на изменение (дополнение) базового перечня государственных услуг через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в соответствии с приказом Минфина России от 26.03.2015 № 48н | Сектор экономики и финансов Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | До 01.12.2015 |
| 5. | Проверить соответствие кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанных в базовых (отраслевых) перечнях государственных услуг (работ), кодам ОКВЭД видов деятельности учреждений, которым будут назначаться услуги (работы) | Сектор экономики и финансов Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | До 01.10.2015 |
| 6. | Сформировать реестровую запись для составления ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.05.2014 № 42н | Сектор экономики и финансов Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | До 01.12.2015* |
| 7. | Утвердить ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) в информационной системе через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) | Сектор экономики и финансов Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | До 01.12.2015* |
| 8. | Утвердить план мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) | Сектор экономики и финансов Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | До 01.05.2015 |
| 9. | Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) | Сектор экономики и финансов Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |

* Сроки могут быть скорректированы с учетом технической готовности системы «Электронный бюджет»