проект

Администрация

Костино-Быстрянского  сельского поселения

Морозовского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________2018 года	№ _______

Об утверждении муниципальной программы «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»»

- соответствии с постановлением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения от 10.10.2018 № 90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Костино-Быстрянского сельского поселения», распоряжением Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения от 27.09.2018 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Костино-Быстрянского сельского поселения» Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»», согласно приложению №1.

- Признать утратившими силу постановления Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения  №114 от 13.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной Программы «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение» на 2016-2018 годы. Постановление №16 от 25.01.2018 г. « О внесении изменений в постановление Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения от 13.12.2016 № 114 «Об утверждении муниципальной Программы «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение» на 2016-2018 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления

проекта решения Собрания депутатов Костино-Быстрянского сельского поселения о бюджете Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Костино-Быстрянского сельского поселения	С.Н.Хлебников

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Костино-Быстрянского сельского поселения

от _________ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»»

Паспорт

Муниципальной программы

«Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Охрана окружающей среды в Костино-Быстрянском сельском поселении» |
|  | «Развитие водохозяйственного комплекса Костино-Быстрянского сельского поселения» |
| Программно- целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов |
| Задачи муниципальной программы | - снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем; |

|  | - сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; |
| --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы | - доля площади Костино-Быстрянского сельского поселения, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения; - доля гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных; |

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2019 – 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | - объем финансирования муниципальной программы в 2019 – 2030 годах за счет всех источников составляет 0,5 тыс. рублей в том числе по годам реализации: |
|  | в 2019 году – 0,5тыс. рублей; |
|  | в 2020 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2021 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2022 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2023 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2024 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2025 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2026 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2027 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2028 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2029 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2030 году – 0,0тыс. рублей. |
|  | Объем финансирования из бюджета Костино-Быстрянского сельского поселения – 0,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: |
|  | в 2019 году – 0,5 тыс. рублей |
|  | в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году – 0,0 тыс.рублей; |
|  | в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году – 0,0 тыс. рублей |
|  | в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2025 году – 0,0 тыс. рублей |
|  | в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2027 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2028 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2029 году – 0,0тыс. рублей; |
|  | в 2030 году – 0,0тыс. рублей. |

|  | Объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: |
| --- | --- |
|  | в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
|  | средства федерального бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет: - увеличения доли площади Костино-Быстрянского сельского поселения, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения; - повышения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод; |

Паспорт подпрограммы

«Охрана окружающей среды в Костино-Быстрянском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы | «Охрана окружающей среды в Костино-Быстрянском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | - отсутствуют |

| Цель подпрограммы |  | Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем |
| --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы |  | - сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий; - повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды; - охрана окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - разъяснение и информирование граждан земельного законодательства РФ и изменений в нем. |
| Целевые показатели подпрограммы |  | - доля площади озелененных территорий общего пользования населенных пунктов сельского поселения, приходящаяся на 1 жителя; - количество ежегодных экологических мероприятий, проводимых на территории Костино-Быстрянского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; - доля населения, вовлеченного в мероприятия экологической направленности, в общей численности населения Костино-Быстрянского сельского поселения; - площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2019 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019 – 2030 годах за счет всех источников составляет 0,5 тыс. рублей в том числе по годам реализации: |
|  |  | в 2019 году – 0,5 тыс. рублей; |
|  |  | в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | в 2024 году – 0,0 тыс. рублей |
|  |  | - 2025 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2026 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2027 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2028 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2029 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
|  |  | Объем финансирования из бюджета Костино-Быстрянского сельского поселения – 0,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: |
|  |  | - 2019 году – 0,5 тыс. рублей; |
|  |  | - 2020 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2021 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2022 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2023 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2024 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2025 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2026 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2027 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2028 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2029 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | Объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: |
|  |  | - 2019 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2020 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2021 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2022 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2023 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2024 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2025 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2026 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2027 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2028 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2029 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  |  | - 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение потребностей населения, органов местного самоуправления, промышленности в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; - формирование экологического и повышение уровня экологической сознания культуры населения Костино-Быстрянского сельского поселения; - снижение антропогенного воздействия на окружающую среду |  |

Паспорт

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района» (далее –подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района |
| Участники подпрограммы | Администрации поселений Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| Задачи подпрограммы | - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию |
| Целевые показатели подпрограммы | - содержание гидротехнического сооружения на территории поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - срок реализации подпрограммы: 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019 – 2030 годах за счет всех источников составляет 0,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: |
|  | в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
|  | Объем финансирования из бюджета Костино-Быстрянского сельского поселения– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: |
|  | - 2019 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2020 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2021 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2022 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2023 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2024 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2025 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2026 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2027 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2028 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2029 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | Объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: |
|  | - 2019 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2020 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2021 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2022 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2023 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2024 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2025 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2026 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2027 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2028 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2029 году – 0,0 тыс. рублей; |
|  | - 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения; - обеспечение эффективного и рационального использования водных ресурсов на основе: - снижение антропогенной нагрузки на водные объекты; - повышения безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений; - повышения защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод |
| --- | --- |

Приоритеты и цели деятельности Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования

Основными приоритетами деятельности Костино-Быстрянского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

- минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;  - расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;         - расширение сети особо охраняемых природных территорий;                        - формирование экологической культуры, развитие экологического

просвещения;

- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;

- сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты; - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений,

путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

  - соответствии с муниципальной программой Костино-Быстрянского сельского поселения на период до 2030 года основной целью развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, для реализации которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:

- сокращение несанкционированных сбросов и сбросов с превышением норматива допустимого воздействия на водные объекты;

- увеличение доли площади особо охраняемых природных территорий в общей площади поселения.

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;

Стратегией сохранения окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 05.02.2013 № 48;

Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации

от 26.09.2013 № 1724-р;

Водной стратегией Российской Федерации, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;

Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

Государственной программой Российской Федерации «Воспроизводство

- использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318.

Государственной программой Ростовской области «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»» утвержденной Постановлением правительства Ростовской области от 15.10.2018 №638.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»».

Перечень  подпрограмм,    основных  мероприятий  и  мероприятий

ведомственных целевых программ муниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»».

Расходы бюджета Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №3 к муниципальной программе «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»».

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №4 к муниципальной программе «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»».

Характеристика

Участие муниципальных и бюджетных организаций Костино-Быстрянского сельского поселения в реализации муниципальной программы предусмотрено в рамках подпрограмм:

- «Охрана окружающей среды в Костино-Быстрянском сельском поселении» в части расширения сети особо охраняемых природных территорий и организации мероприятий экологической направленности;

- «Развитие водохозяйственного комплекса Костино-Быстрянского сельского поселения»  при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности поселения.

Реализация данных мероприятий осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из областного бюджета.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № | Номер и наименование |  |  |  | Вид | Едини- | Данные для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показателя |  |  |  | показа- | ца | расчета |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | теля | измере- | значений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  | год | год | год | год | год | год | год |  | год |  | год | год | год | год | год | год |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель - Доля площади Костино- Быстрянского сельского поселения, занятой особо охраняемыми природными территориями местного значения. |  |  |  | ведомст- | про- | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,015 |  | 0,016 |  | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,02 | 0,021 | 0,022 |
|  |  |  |  |  | венный | центов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель |  | 2. | Доля | ведомст- | про- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | гидротехнических |  |  |  | венный | центов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружений, имеющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безопасное |  | техническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состояние, в общем числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидротехнических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Костино-Быстрянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель |  | 1.1. | Доля |  | ведомст- | про- | 50 | 52 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
|  | площади |  | озелененных |  |  | венный | центов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорий |  |  | общего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования |  | населенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пунктов сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в расчете на 1 жителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель |  |  | 1.2. |  | ведомст- | единиц | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
|  | Количество |  | ежегодных |  |  | венный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экологических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятий, |  | проводимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на |  | территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Костино-Быстрянского сельского поселения |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рамках | дней | защиты |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экологической опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Доля |  |  |  |  | ведомст- | про- | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 60 | 62 | 64 |  | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 |
|  | населения, вовлеченного в |  |  |  |  | венный | центов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экологической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направленности, в общей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Костино-Быстрянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костино-Быстрянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. количество |  |  |  |  | ведомст- | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | гидротехнических |  |  |  |  | венный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружений на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Охрана и использование земель

на территории муниципального образования

«Костино-Быстрянское сельское поселение»»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

| № | Номер и наименование |  | Соисполнитель, | Срок |  | Ожидаемый | Последствия | Связь с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | основного мероприятия, |  | участник, | начала | окончания | результат | нереализации | показателями |
|  | мероприятия ведомственной |  | ответственный за | реализации | реализации | (краткое описание) | основного | муниципальной |
|  | целевой программы |  | исполнение |  |  |  | мероприятия, | программы |
|  |  |  | основного |  |  |  | мероприятия | (подпрограммы) |
|  |  |  | мероприятия, |  |  |  | ведомственной |  |
|  |  |  | мероприятия |  |  |  | целевой |  |
|  |  |  | ВЦП |  |  |  | программы |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Костино-Быстрянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 1 «Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 «Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. |  | Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | сохранение | нарушение | показатели 1, 1.1 |
|  | сохранение и развитие особо |  |  |  |  | природных | режима особой |  |
|  | охраняемых природных |  |  |  |  | комплексов; | охраны; |  |
|  | территорий |  |  |  |  | выявление | повышение |  |
|  |  |  |  |  |  | негативных | рисков утраты |  |
|  |  |  |  |  |  | факторов, | особо ценных |  |
|  |  |  |  |  |  | влияющих на | природных |  |
|  |  |  |  |  |  | ухудшение | комплексов |  |
|  |  |  |  |  |  | экологического | и объектов; |  |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | состояния; | снижение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка мер по | эффективности |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сохранению | управления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и восстановлению | ООПТ; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | природных систем; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на территории |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООПТ |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  | Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения |  | 2019 год | 2030 год | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | отсутствие | показатели 1.2, |
|  | Проведение мероприятий |  |  | и |  |  |  |  |  | достоверной | 1.3 |
|  | акций, | направленных |  | на |  |  |  |  |  | информации |  |
|  | охрану окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  | о состоянии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окружающей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среды |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Костино-Быстрянском |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сельском поселении, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снижение уровня |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экологической |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | населения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Костино- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Быстрянского |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сельского |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселения |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. |  |  |  | Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения |  | 2019 год | 2030 год | формирование | отсутствие | показатели 1.2, |
|  | Экологическое |  | просвещение |  |  |  |  |  | ответственного | достоверной | 1.3 |
|  | и |  | формирование |  |  |  |  |  | отношения к | информации |  |
|  | экологической |  | культуры, |  |  |  |  |  | природе, рост | о состоянии |  |
|  | обеспечение |  | информацией | о |  |  |  |  | уровня | окружающей |  |
|  | состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  | экологической | среды |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | культуры | в поселении, |  |
|  |  |  |  |  |  | населения, развитие |  |  |
|  |  |  |  |  |  | системы | снижение уровня |  |
|  |  |  |  |  |  | экологического | экологической |  |
|  |  |  |  |  |  | просвещения, | культуры |  |
|  |  |  |  |  |  | повышение | населения |  |
|  |  |  |  |  |  | экологической | Костино- |  |
|  |  |  |  |  |  | грамотности | Быстрянского |  |
|  |  |  |  |  |  | населения; | сельского |  |
|  |  |  |  |  |  | вовлечение | поселения |  |
|  |  |  |  |  |  | широких слоев |  |  |
|  |  |  |  |  |  | населения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в природоохранные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия. |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. |  | Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | формирование | снижение | показатель 1.3 |
|  | Организация | детско- |  |  |  | у подрастающего | уровня |  |
|  | юношеского | экологического |  |  |  | поколения | экологической |  |
|  | движения |  |  |  |  | бережного | культуры |  |
|  |  |  |  |  |  | отношения к | подрастающего |  |
|  |  |  |  |  |  | природе, | поколения |  |
|  |  |  |  |  |  | активизация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | детского и |  |  |
|  |  |  |  |  |  | молодежного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | экологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  | движения |  |  |

Задача 3 подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»

| 5. | Основное мероприятие 1.5 Проведение рекультивации нарушенных земель (карьеров общераспространенных полезных ископаемых в х.Трофименков) | Комитет по | 2019 | 2019 | Снижение | увеличение |  | показатель 1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | управлению |  |  | антропогенного | количества |  |  |
|  |  | имуществом |  |  | воздействия на | нарушенных |  |  |
|  |  | Администрации |  |  | почву, проведение, | земель, |  |  |
|  |  | Морозовского |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мероприятий по | уменьшение |  |  |
|  |  | района |  |  | восстановлению | доли | земель |  |
|  |  | Администрация |  |  | плодородия почв, | сельскохозяйств |  |  |
|  |  | Костино-Быстрянского |  |  | своевременному | енного |  |  |
|  |  | сельского поселен |  |  | вовлечению земель | назначения |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в оборот, а также по |  |  |
|  |  |  |  |  | приостановлению |  |  |
|  |  |  |  |  | работ, связанных с |  |  |
|  |  |  |  |  | незаконным |  |  |
|  |  |  |  |  | пользованием |  |  |
|  |  |  |  |  | недрами |  |  |

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района» Цель

подпрограммы 2 «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» Задача 1

подпрограммы 2 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному

техническому состоянию»

| 6. | Основное мероприятие 2.1. | Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | повышение уровня |  | увеличение | показатели 2, 2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление мероприятий |  |  |  | защищенности |  | рисков |  |
|  | по защите от негативного |  |  |  | населения |  | возникновения |  |
|  | воздействия вод посредством |  |  |  | сельского |  | чрезвычайных |  |
|  | обеспечения безопасности |  |  |  | поселения посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике Костино-Быстрянского сельского поселения негативным |  | ситуаций |  |
|  | гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  | техногенного |  |
|  | (ГТС) |  |  |  |  |  | характера на |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГТС; рост |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ущерба, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | причиненного |  |
|  |  |  |  |  |  |  | негативным |  |
|  |  |  |  |  |  |  | воздействием |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вод |  |
|  |  |  |  |  | воздействием вод |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Проведение работ по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения. | Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | Приведение документации по ГТС в соответствии с законодательством |  | Нарушение законодательства о безопасности гидротехнических сооружений | показатели 2,2.2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района

«Охрана и использование земель

на территории муниципального образования

«Костино-Быстрянское сельское поселение»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджета Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер и |  | Ответст- | Код бюджетной |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование |  | венный | классификации |  |  |  |  |  | расхо- |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограммы, |  |  | испол- |  | расходов |  |  |  |  | дов, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основного |  | нитель, | ГРБС | Рз |  | ЦСР |  | ВР | (тыс. | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |
|  | мероприятия, |  | соиспол- |  | Пр |  |  |  |  | рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приоритетного |  |  | нители, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основного |  | участники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | целевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Костино-Быстрянского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользо вание» |  |  | всего | Х | Х |  | Х |  | Х | 1,0 | 0,5 | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Админи | 951 | Х |  | Х |  | Х | 1,0 | 0,5 | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | страция Костино-Быстрянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  |  | всего | Х | Х |  | Х |  | Х | 1,0 | 0,5 | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1 | «Охрана |  | в том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окружающей среды |  |  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в Костино-Быстрянском сельскм поселении |  |  | Админи | 951 | Х | Х | Х | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | страция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Костино-Быстрянского с.п., всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | Админи | 951 |  |  | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие |  |  | страция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Костино-Быстрянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие особо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| охраняемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | Админи | 951 |  |  | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие |  |  | страция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Костино-Быстрянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акций, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| направленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | охрану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окружающей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | Админи | 951 | 0605 |  | 100 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие |  |  | страция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Костино-Быстрянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экологическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| просвещение и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное | Админи | 951 | 0605 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | страция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Костино-Быстрянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детско- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юношеского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экологическог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | комитет | 951 | 0605 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | управле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соучастие в проведении | нию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рекультивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нарушенных | вом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Админи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | страции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (карьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Костино-Быстрянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общераспростр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полезных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ископаемых в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х.Трофименко в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие водохозяйственн ого комплекса Костино-Быстрянского сельского поселения» | в том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Админис трация Костино-Быстрянского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное |  |  | Админис |  |  | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие |  |  | трация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Костино-Быстрянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по | защите | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| негативного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| посредством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение работ по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения. |  |  | Админис трация Костино-Быстрянского сельского поселения |  |  | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Костино-Быстрянского сельского поселения Морозовского района

«Охрана и использование земель

на территории муниципального образования

«Костино-Быстрянское сельское поселение»»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

| Наименование |  | Источник | Объем |  |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной |  | финансирова- | расходов, | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| программы, номер |  | ния | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и наименование |  |  | (тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограммы |  |  | рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа Костино-Быстрянского сельского поселения «Охрана и использование земель на территории муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение» |  | всего | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Костино- Быстрянского с.п. | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Костино-Быстрянском сельском поселении» |  | всего | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Костино- Быстрянского с.п. | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костино-Быстрянского сельского поселения» |  | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Костино- Быстрянского с.п. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |