РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТИНО-БЫСТРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 января 2025 г.                                                                                              № 5

Подготовка гидротехнического

сооружения, расположенного

на территории Костино-Быстрянского

сельского поселения к паводку

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья 2025 года,

1. Утвердить План мероприятий по подготовке гидротехнического сооружения – плотина на р. Быстрая, к безаварийному прохождению весеннего паводка в 2025 году (Приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | А.В.Тареев |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению

Администрации

Костино-Быстрянского

сельского поселения

от  28.01.2025 №

ПЛАН

подготовки гидротехнического сооружения

к прохождению весеннего паводка на территории Костино-Быстрянского сельского поселения

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковую бригаду для проведения аварийных работ, обеспечить оснащенность бригады инвентарем и техникой | до 05.03.2025 | Глава поселения Тареев А.В. |
| 2 | Проверить и привести в исправное состояние затворы водовыпускных и водосборных сооружений; освободить от ледовых пробок входные и выходные оголовки закрытых водосбросов | до 10.03.2025 | Глава поселения Тареев А.В. |
| 3 | Провести предварительное обследование плотины с составлением акта обследования | до 05.03.2025 | Глава поселения Тареев А.В. |
| 4 | Проведение мониторинга обстановки на период прохождения весеннего паводка | Постоянно | Глава поселения Тареев А.В. |
| 5 | Доведение до граждан, проживающих в зонах возможного затопления (подтопления) информацию: -о порядке их действий при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации вызванной весенним паводком; -о порядке их оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; -о необходимости их самостоятельной подготовки к паводкам и обеспечению сохранности своего имущества | до 05.03.2025 | Глава поселения Тареев А.В. |
| 6 | Произвести обследование зон возможного затопления и проблемных участков водных объектов на территориях населенных пунктов. Определить параметры зон возможного затопления (границы, затапливаемая площадь, количество населения, жилых домов, объектов социальной сферы и экономики, коммуникаций, попадающих в каждую из этих зон) | до 05.03.2025 | Глава поселения Тареев А.В. |
| 7 | Организация информационно-профилактической работы с населением, в т.ч. с использованием средств массовой информации, по правилам поведения на водоемах и в зонах затопления в период весеннего паводка. | постоянно в паводковый период. | Глава поселения Тареев А.В. |